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（辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目））的采购公告
项目概况：

（辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目））采购项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取采购文件，并于2026年09月24日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH26-211322-00104

项目名称：辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目）

包组编号：001
包组名称：辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目）

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1324995.46
最高限价（元）：1324995.46
采购需求：草原鼠害防治1.35万亩，草原虫害防治16.2万亩（具体详见第三章采购需求）。
合同履行期限：签订合同之日起至2027年07月31日(具体以签订的合同为准)。

需落实的政府采购政策内容：落实中小微企业（含监狱企业）、残疾人就业、节能产品、环境标志产品、创新产品和服务、对本国产品的支持等政府采购政策。

本项目不接受联合体。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：1供应商须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人(具备有效的营业执照)；2具有履行本项目有害生物防治工作所必需的专业技术能力、作业设备与人员队伍(有害生物防治等相关能力)，能按国家及行业标准完成作业并通过验收(须提供承诺函，格式自拟)。
三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取采购文件

时间：2026年09月20日18时00分至2026年09月24日00时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：辽宁政府采购网获取
方式：线上
售价：免费

五、响应文件提交

截止时间：2026年09月24日09点00分（北京时间）
地点：电子响应文件在辽宁政府采购网线上提交；备份文件按谈判文件要求邮件加密文件形式递交。
六、开启

时间：2026年09月24日09点00分（北京时间）
地点：电子响应文件在辽宁政府采购网（线上）；现场开标地点：朝阳市公共资源交易中心建平分中心(建平县红山街道人民路149段2号即西环岛农业发展银行东侧一楼)
七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1.接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函。

2.质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

九、其他补充事宜

1、本项目为辽宁省政府采购电子招投标（采购）项目，参与本项目的供应商需自行办理政府采购CA数字证书并学习电子响应文件制作教程，系统操作问题请咨询技术支持电话（400-128-8588），CA办理问题请咨询CA认证机构。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自行承担。电子响应文件解密时限在系统设置开始解密时间起30分钟内，如因电子评审系统原因，可酌情延长解密时长。同时参与本项目谈判的供应商授权委托人根据自身条件可持CA锁及电脑至开标现场进行解密，也可以由供应商工作人员远程进行解密。考虑现场网络环境的不确定性，推荐采用远程解密方式更安全稳妥。采购代理机构不提供解密设备及解密环节的相关服务。

2、本项目响应文件递交方式采用线上递交（辽宁政府采购网）及加密备份响应文件一份。

备份文件要求:将响应文件签章扫描成PDF并加设密码，在响应文件提交截止时间前，发送至采购代理机构邮箱（424511119@qq.com），作为备份文件;在响应文件提交截止时间后30分钟内，各供应商将备份文件打开密码发送至上述邮箱备用，因供应商原因无法打开备份文件时，后果由供应商自身承担;备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式等应保持一致。供应商仅提交备份响应文件的，响应无效。

3、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

请随时关注辽宁政府采购网发布的变更公告，如因未关注变更公告发生的任何问题，由供应商自行负责。
十、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名称：建平县林业和草原局

地址：建平县红山街道京沈路三段181号

联系方式：15142184567
2.采购代理机构信息

名称：辽宁鑫航项目管理有限责任公司

地址：辽宁省朝阳市建平县红山街道新世纪社区（顺泰花园）04幢1单元1层01011

联系方式：13384215757
邮箱地址：424511119@qq.com
开户行：朝阳银行股份有限公司建平支行

账户名称：辽宁鑫航项目管理有限责任公司
账号：6660002010000337374
3.项目联系方式

项目联系人：张慧
电话：13384215757

第一章 供应商须知

一 供应商须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：建平县林业和草原局

地  址：建平县红山街道京沈路三段181号

联系人：孙振国
电  话：15142184567

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁鑫航项目管理有限责任公司

地  址：辽宁省朝阳市建平县红山街道新世纪社区（顺泰花园）04幢1单元1层01011

联系人：张慧
电  话：13384215757

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其他资格条件
	无

	1.3.5
	是否为专门面向中小企业采购
	(是

(否

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：  其他未列明服务业  。

	1.3.6
	是否有政府强制采购的节能产品
	(有，具体产品为        
(没有

	1.4
	是否允许联合体参加政府采购活动
	(是

(否

	1.4.7
	联合体的其他资格要求
	/

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：1324995.46元

最高限价：1324995.46元

	4
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：

	6.1
	现场考察、谈判前答疑会
	(不组织

(组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
(组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。

	11.3
	样品或演示
	(不需要提供样品
(需要提供样品

1.递交样品的截止时间：   年  月  日  时（北京时间）

递交样品地点：                     
递交样品联系人：                   
递交样品联系电话：                 
2.样品制作的标准和要求：             
3.随样品提交相关检测报告要求：       
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4.样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交候选供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。

(不需要提供演示
(需要提供演示

1.演示时间：             
演示地点：             
演示顺序：             
2.演示要求：             （内容、设备等要求）

	12.1
	响应报价货币要求
	(所有响应文件均按   人民币   货币进行报价。

(其他：

	13.1
	谈判保证金
	1.谈判保证金金额：  10000.00  元

2.谈判保证金到账时间：递交响应文件截止时间前 
3.谈判保证金缴纳方式：☑保函  □支票  □汇票  □本票

☑其他：非现金电汇
保证金收款人银行信息：

开 户 名：朝阳市公共资源交易中心建平分中心
开 户 行：朝阳银行股份有限公司建平支行

开户行行号：313234200869

账      号：6660008000000381367
4.保证金退还方式：未取得《成交通知书》供应商的保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还。取得《成交通知书》供应商的保证金在合同签订后五个工作日内退还
5.保证金退还咨询电话：0421-7830679
6.其他：            /             
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交谈判保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	响应有效期
	     90     日历日

	17.1
	加密备份响应文件递交要求
	形式：(U盘   (光盘   (邮箱：              
地址：(采购代理机构邮箱：424511119@qq.com
(同谈判会议地点

	18.1
	递交响应文件截止时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

	20.1
	谈判会议时间、地点
	详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。

本次开标供应商可到现场参与开标或采用“腾讯会议”线上开标，投标单位可扫描下方二维码关注公众号，点击“开标信息”进入“现场直播”，并在开标时间前10分钟进入会议同时修改名称为投标单位名称，参会过程中，未经代理机构允许，不得私自开启语音和屏幕共享。

会议号：145-665-811
[image: image1.jpg]



供应商未按时参加腾讯视频会议且未到现场开标，造成投标（响应）失败，责任由供应商自行承担。（对于未参加网上开标会议且未到现场开标的投标人视为默认认同开、评标的程序,相关投标人不得事后对开、评标的程序提出任何异议）

	20.2
	解密时间
	     30     分钟

	21.2
	谈判小组组成
	谈判小组由采购人代表   1   人，评审专家   2   人组成，共   3   人。

	24.1
	样品的评审办法以及评审标准

演示的评审办法及评审标准
	(样品：
1.样品评审办法：                 
2.样品评审标准：                 

(演示：

1.演示评审办法：                 
2.演示评审标准：                 

	29.1
	评审办法
	最低评标价法

	29.6
	支持本国产品
	(适用

□不适用

	31.2
	推荐成交候选供应商的数量
	     3名     

	34
	确定成交供应商的方式
	成交供应商数量：

(采购人委托谈判小组直接确定成交供应商
(采购人确定成交供应商

	38.1
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金

履约保证金金额：                 
履约保证金递交时间：              

履约保证金递交方式：□保函  □支票  □汇票  □本票  

□其他：         
保证金收款人银行信息：

开 户 名：                  

开 户 行：                  

账    号：                  

履约保证金退还时间及规定：   
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	39
	采购代理服务费
	(本项目不收取采购代理服务费
(本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由  成交供应商  向采购代理机构予以支付。非因招标代理机构过错造成重新招标的，所增加的服务费用由成交供应商另行支付

支付标准：参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)标准
支付形式：现金或转账
支付时间：领取成交通知书前

采购代理服务费收款人银行信息：

  开 户 名：辽宁鑫航项目管理有限责任公司
  开 户 行：朝阳银行股份有限公司建平支行
账    号：6660002010000337374

（注：成交供应商领取成交通知书时一次性付清。其费用由成交供应商另行支付，不计入投标报价。）

	42.3
	质疑
	一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.接收质疑函的方式：线上或书面纸质质疑函

联系单位：辽宁鑫航项目管理有限责任公司

联 系 人：张慧
联系电话：13384215757
通讯地址：辽宁省朝阳市建平县红山街道新世纪社区（顺泰花园）04幢1单元1层01011
2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）

	其他
	响应文件份数
	电子响应文件1份（辽宁政府采购网递交）。

成交供应商在领取成交通知书时按要求须提供纸质响应文件3份、电子文档3份（电子文档与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式等应保持一致，以U盘方式递交）。


注：表格中“(”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表1.2条。

★1.3供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4符合供应商须知表1.3.4条中规定的其他要求。

1.3.5若供应商须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如服务为非中小企业承接，其响应将被认定为无效响应。

1.3.5.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.3.5.2服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3.5.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.3.5.4组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

1.3.6若供应商须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所响应伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应文件将被认定为无效响应。

★1.4如供应商须知表1.4条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.6以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.7对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表1.4.7条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为无效响应。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为无效响应。

★1.7供应商在谈判过程中不得向采购人提供、给予赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。一经发现，其将被认定为无效响应。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表2.2条。

★2.3供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为无效响应。

3.语言文字

除专用术语外，与谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除供应商须知表4条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.谈判费用

不论谈判的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

★6.现场考察、谈判前答疑会

6.1供应商须知表6.1条规定组织现场考察或谈判前答疑会的，采购人按供应商须知表6.1条规定的时间、地点组织供应商现场考察或谈判前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2由于未参加现场考察或谈判前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3现场考察及谈判前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 采购文件

8.采购文件构成

8.1采购文件共六章，内容如下：
采购公告

第一章 供应商须知

第二章 响应文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

★8.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为无效响应。

9.采购文件的澄清与修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延首次递交响应文件截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 响应文件的编制
10.响应范围

10.1项目有分包的，供应商可对采购文件其中某一个分包或几个分包进行响应。

★10.2供应商应当对所响应分包采购文件中“服务需求”所列的所有服务内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

10.3无论采购文件第三章服务需求中是否要求，供应商所响应的服务均应符合国家强制性标准。

11.响应文件构成

★11.1供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其他材料三部分。具体详见第二章 响应文件内容及格式。

11.2供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见供应商须知表11.3条。

★12.响应报价

12.1所有响应均按供应商须知表12.1条中要求货币进行报价。供应商的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3供应商提交的最后报价，在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.4每种服务只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.谈判保证金

13.1供应商应提交供应商须知表13.1条中规定的谈判保证金，并作为其响应文件的一部分。

13.2谈判保证金缴纳人、采购文件领取人、提交响应文件登记人和供应商必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按采购文件规定交纳保证金。

13.3供应商存在下列情形的，谈判保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）成交后除因不可抗力或者采购文件认可的情形以外，不按本须知第37条的规定与采购人签订合同的；

（4）成交后不按本须知第38条的规定提交履约保证金的；
（5）成交后不按本须知第39条的规定缴纳采购代理服务费的；
（6）采购文件规定的其他保证金不予退还情形或存在其他违法违规行为的。

13.4联合体参加采购活动的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金。以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5谈判保证金的退还

13.5.1成交供应商应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金退还手续。

13.5.2未成交供应商的保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还谈判保证金手续。

13.5.3供应商在递交响应文件截止时间前撤回已提交的响应文件的，供应商应自采购人或者采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理谈判保证金退还手续。

13.5.4政府采购担保函不予退回。

13.6因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件

14.1供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.响应有效期

15.1响应应在供应商须知表15.1条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关谈判保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其谈判保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

★16.响应文件的签署

响应文件需按照采购文件规定的格式内容使用电子签章或盖章，并按采购文件规定的响应文件格式进行签章。（供应商应在辽宁政府采购网CA认证平台下载签章工具或向CA认证机构索要电子签章工具，对电子文件进行签章。电子文件中存在图片较多或内存较大等情况，需使用特殊工具对电子文件进行调整的，应在系统中认真核对调整后的电子文件，确保文件真实有效，清晰可辨，避免影响评审活动。）

五 响应文件的递交

17.加密备份响应文件的递交

17.1供应商应按供应商须知表17.1的要求自愿递交加密备份响应文件。如供应商选择现场递交，应将加密备份响应文件密封，并进行包封。具体如下：

包装封皮：

（1）注明项目名称、项目编号、包组编号、供应商名称；

（2）加盖供应商单位公章。

★17.2供应商自愿递交的加密备份响应文件的，应在供应商须知表18.1规定的递交响应文件截止时间前递交。同时递交《响应文件一致性承诺函》，承诺备份文件与电子评审系统中上传的响应文件内容、格式一致。

如供应商未在规定时间内递交加密备份文件，责任由供应商自行承担。

★17.3启用备份文件时，供应商未按供应商须知表17.1款中的规定提交加密备份响应文件的，其响应将被认定为无效响应。

★18.递交响应文件截止

18.1供应商应在供应商须知表18.1条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表18.1条中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.响应文件的接收、修改与撤回

19.1在递交响应文件截止时间后送达的响应文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况。

19.3供应商应当在递交响应文件截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。递交响应文件截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。

19.4递交加密备份响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回的，须提出书面申请并在递交响应文件截止时间前按照供应商须知表17.1款中的规定进行递交。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。否则，加密备份响应文件的修改或撤回行为无效。

19.5在提交响应文件截止时间之后，除需提交最后报价外，供应商不得对其响应文件做任何修改。

六 谈判及评审

★20.谈判会议

20.1采购人和采购代理机构将按供应商须知表20.1款中规定的时间和地点组织谈判会议并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得继续谈判，但本须知第33条规定的情形除外。

20.2谈判会议时，由供应商对电子响应文件进行解密。本项目的解密时间规定见供应商须知表20.2条。

20.3供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成响应文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或最后报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及加密备份响应文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为供应商放弃；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

20.4供应商代表对谈判会议过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建谈判小组

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》有关规定依法组建谈判小组，负责本项目评审工作。

21.2谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。达到公开招标数额的项目，谈判小组应该由5人以上单数组成。本项目谈判小组组成详见供应商须知表21.2条。

★22.资格审查

22.1谈判小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审，本须知第33条规定的情形除外。
22.2采购人或采购代理机构将在资格审查环节查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

22.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

22.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

23.1符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照第二章《响应文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价，本须知第33条规定的情形除外。

24.样品及演示

24.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中样品或演示的评审办法以及评审标准进行评审。

24.2采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按采购文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表11.3条。

25.响应文件的澄清

25.1谈判小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3供应商的最后报价属于启动异常低价审查程序情形的，谈判小组应当启动异常低价审查程序，要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。启动异常低价审查程序及提交证明材料要求具体详见第五章 评审办法。

★26.谈判

26.1谈判小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况，经采购人代表确认后变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

26.4供应商应当按照采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

★27.最后报价

27.1谈判结束后，对于采购文件中详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于3家，本须知第33条规定的情形除外。

27.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判不视为撤回响应文件，退出谈判不影响退出谈判的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。
★28.响应无效

28.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，谈判小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为无效响应处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

谈判小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交谈判保证金的；

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的；

（6）与其他供应商串通，或者与采购人串通；

（7）供应商的最后报价属于启动异常低价审查程序情形，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

29.比较与评价

29.1经符合性审查合格的响应文件，谈判小组将根据供应商须知表29.1款规定的最低评标价法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

最低评标价法，是指质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，且最后报价最低的为成交供应商的评审办法。

29.2《根据〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉（财库〔2020〕46号）、〈财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知〉（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、〈省财政厅省工业和信息化厅关于做好政府采购促进中小企业发展有关工作的通知〉（辽财采〔2021〕153号）和〈关于进一步促进政府采购公平竞争支持企业纾困发展的通知〉（辽财采〔2022〕119号）的规定》，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》，或《残疾人福利性单位声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其响应报价扣除后参与评审。具体详见第五章 评审办法。

29.3依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

29.4依据《财政部农业农村部国家乡村振兴局〈关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知〉（财库〔2021〕19号）的规定》，执行相关政策。

29.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购，具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

29.6《根据〈关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见（财库〔2025〕30号）的规定》，若供应商须知表29.6款中写明支持本国产品的，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章 评审方法。

29.7采购需求标准

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据《财政部关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第三章 服务需求。

★30.终止本次谈判

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性谈判。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足3家的，本须知第33条规定的情形除外；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.成交候选供应商的推荐原则及标准

31.1除第35条规定外，谈判结束后，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，本须知第33条规定情形除外。

31.2谈判小组将按供应商须知表31.2条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由谈判小组集体研究处理。

★32.保密原则

32.1评审将在严格保密的情况下进行。

32.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

33.特殊情形

对于经公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的，采购人在本次谈判采购活动开始前，报经主管预算单位同意并经本级财政部门批准，允许采用竞争性谈判方式采购的，对本供应商须知第20.1条、22.1条、23.1条、27.1条、30条第（3）项、31.1条内容中规定的供应商最低数量可以为2家。
七 确定成交
34.确定成交供应商

采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表34条。

★35.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

36.成交通知书

36.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

36.2成交通知书是合同的组成部分。

★37.签订合同

37.1成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

37.2除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

37.3采购文件、成交候选供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

37.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

★38.履约保证金

38.1成交供应商应按照供应商须知表38.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

38.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃成交资格，成交供应商的谈判保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

★39.采购代理服务费

成交供应商须按照供应商须知表39规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

40.廉洁自律规定

40.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

40.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

41.人员回避

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

42.质疑与接收

42.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

42.2质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出，否则针对再次提出质疑将不予接收。

42.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知表42.3条。

43.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）、《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 响应文件内容及格式

一、响应文件封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	响应文件的封皮
	1

	2
	响应文件的目录
	2


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为响应主体时适用）

联合体各方均需提供（如适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人参加谈判的无需提供）（法定代表人参加谈判的须提供，授权委托人参加谈判的无须提供）
	3

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加谈判的无须提供，授权委托人参加谈判的须提供）
	4

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

联合体各方均需提供（如适用）
	5

	5
	谈判会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件

（注：依法免税的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供（如适用）
	

	6
	谈判会议时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明）

联合体各方均需提供（如适用）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

联合体各方均需提供（如适用）
	6

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

联合体各方均需提供（如适用）
	7

	9
	供应商关联单位说明

联合体各方均需提供（如适用）
	8

	10
	联合体协议书（如适用）
	9

	11
	其他资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）

联合体各方均需提供（如适用）
	

	12
	联合体的其他资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.4.7要求描述）

联合体各方均需提供（如适用）
	

	13
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	

	14
	拟分包情况说明及分包意向协议（不适用）
	10-1

10-2

	……
	……
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）
	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	响应函
	11

	2
	递交谈判保证金证明材料复印件
	

	3
	报价一览表
	12

	4
	服务价格明细表
	13

	5
	服务需求响应表
	14

	6
	商务条款偏离表
	15

	7
	其他符合性证明材料（如适用）
	

	……
	……
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，响应文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（如适用）（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函（如适用）（可视具体情况调整至资格证明材料）
	16/17

	3
	列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用）
	

	4
	关于符合本国产品标准的声明函/财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
	18

	5
	关于符合本国产品比例的声明函（如适用）
	19

	
	……
	


重要提示：

1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2.供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

3.响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人参与政府采购活动的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4.“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5.“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6.“其他材料”为供应商就采购文件要求的以及供应商认为需要提供的相应材料。
格式1

（响应文件的封皮）
响  应  文  件

所响应包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

格式2

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其他材料

……

我单位的响应文件由资格证明材料、符合性证明材料和其他材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证响应文件中所有材料真实、有效。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章)：        
日期：                
格式3

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：            ，性别：     ，出生日期：        ，现任职务：          ，系            （供应商名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※




供应商名称（加盖单位公章）：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                  身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                            电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）政府采购活动，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传真：                            电话：              

日期：                      
格式5
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                

格式6

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式7

 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大

违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）：

在本项目提交响应文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”（网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式8

供应商关联单位说明

（格式自拟）

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可。

格式9
联合体协议书

（采购人或采购代理机构名称）：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加（项目名称、项目编号、包组编号）项目的响应。现就联合体参加政府采购活动事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.                  

2.                  
3.                  

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加谈判会议，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同金额比例如下：               。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称（加盖单位公章）：                    

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：          

成员名称（加盖单位公章）：                      

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：          

日期：         
格式10-1
拟分包情况说明

（采购人或采购代理机构名称）：

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为        的        项目（填写采购项目名称）中        包（填写包组编号）的谈判活动。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

	序号
	分包承担

主体名称
	分包承担

主体类型

（选择）
	拟分包

合同内容
	拟分包

合同金额

（人民币元）
	占合同金额的

比例（%）

	1
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	

	2
	
	□中型企业

□小微企业

□其他
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	合计：
	
	


供应商名称（加盖公章）：                     

日期：               

注：1.如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供，否则无须提供。

2.对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

格式10-2

分包意向协议

甲方（供应商）：                     

乙方（拟分包单位）：                     
甲方承诺，一旦在    （采购项目名称）（项目编号/包组编号为：      ）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：        。

2.分包金额：        ，该金额占该采购包预算总金额的比例为    %。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。
本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：        
日期：             
注：本协议仅在供应商“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则为无效响应；且供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在响应文件中提交全部协议原件，否则为无效响应。

格式11

响应函

（采购人或采购代理机构名称）：

根据贵方       （项目名称）项目的采购公告           （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交电子响应文件，以       形式自愿递交电子加密备份响应文件（(是/(否），以      形式出具金额为人民币       元的谈判保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目响应总价详见报价一览表。

（2）本响应有效期为自递交响应文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的谈判时间后，遵守采购文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取成交通知书的同时按采购文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于成交供应商支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方要求，提供与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应。

（8）按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺响应文件中的证明材料真实、合法、有效。

（10）我方承诺无串通行为。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

供应商名称（加盖单位公章）：           

供应商开户银行（全称）：             
供应商银行账号：                     
日期：                           
格式12

报价一览表

包组编号：                                                      

	包组名称
	响应总价（元）

	
	小写：

大写：

	最后报价
	辽宁政府采购网填报


注：1.此表中，响应总价应和服务价格明细表的总价相一致。

2.供应商应按谈判小组要求，在规定时间内提交最后报价（辽宁政府采购网填报）。若供应商未进行二次报价或未能在规定的时间内提交报价，系统将自动认定该供应商为退出报价，同时，该供应商也将失去继续参与后续流程的资格。

供应商名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：           
日期：                
格式13
服务价格明细表

汇总表
包组编号：                                   报价单位：（元）
	序号
	服务名称
	总价
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总价
	
	


注：1.此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

供应商名称（加盖单位公章）：                    

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：      

日期：               

	服务清单

	单项名称：                                               第   页  共  页

	序号
	内容
	单位
	数量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	-


注：1.本表可根据给出的服务清单进行增减。

2.此表中，合计应和汇总表中的各单项合计相一致。
格式14

服务需求响应表

	包组编号/品目号：

包组名称：

	采购文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。
	响应文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明资料

	按服务需求填写
	
	
	
	

	其他
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表说明：
1.“响应文件响应内容”一栏由供应商按照采购文件要求逐项填写，并进行逐项响应。

2.“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：      

日期：                

格式15

商务条款偏离表

包组编号： 

	序号
	采购文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效。）
	响应文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	履约期限：签订合同之日起至2027年07月31日(具体以签订的合同为准)
	
	
	

	★2
	履约地点：采购人指定地点
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：验收合格，根据财政资金拨付进度支付项目款（以实际签订合同为准）
	
	
	

	★4
	验收标准：执行相关规定

验收程序：执行相关规定

验收报告：执行相关规定

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施
	
	
	

	★5
	质量要求：达到国家合格标准
	
	
	

	★6
	热线支持：供应商自行填写

现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达
	
	
	

	7
	其他
	采购单位未提供需求而供应商认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表说明：
★1.“响应文件响应内容”一栏由供应商按照招标文件要求填写，进行响应（要求体现具体的、确定的信息）。

2.“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3.“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

供应商名称（加盖单位公章）：               

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：      

日期：               
格式16

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称） ，从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额　　万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员　　人，营业收入为　　万元，资产总额　　万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖单位公章）：           

日期：             

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填表说明：

1.标的名称：01标的：辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目）；02标的：        ；.......

2.所属行业：

01标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“  其他未列明服务业  ”；

02标的：所属行业为《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的“     ”；

3.落款处企业名称（盖章）：此处的企业名称是指参与本次采购活动的供应商名称。

4.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5.企业类型：

（1）供应商需在中型企业、小型企业、微型企业中选择其中一类进行填报；

（2）企业划型标准依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件执行、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）文件执行。

格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

供应商名称（加盖单位公章）： 
日期：              
格式18

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　

日期：　年　月　日

注：

1产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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关于本国产品比例的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　年　月　日

第三章  服务需求及清单
采购人应对服务提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

★1.服务内容（服务范围）：辽宁省朝阳市2026年中央财政林草有害生物防治项目（建平县草原有害生物防治项目），完成草原鼠害防治1.35万亩，草原虫害防治16.2万亩作业范围内全部内容（包含生物防治药剂）。

★2.合同履行期限及履约地点

合同履行期限（服务时间）：签订合同之日起至2027年07月31日(具体以签订的合同为准)。
履约地点：采购人指定地点。

3.报价要求

3.1投标报价是完成合同文件约定的项目内容所发生的全部费用。其中综合单价包括人工费、药品费、防护用品费、运输费、运输损耗费、设备费、保险费、管理费、售后服务费、利润、税金等与完成本项目有关的一切费用。未列明和没有填写的项目费用，应视为已包括在投标人报价中，投标人不得以任何理由向采购人另行索要其他费用。
3.2本项目采用人民币元为单位进行报价，投标人只能有一个报价，任何有选择的报价将不被接受。投标人应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素，要有解决存在可能发生种类不利影响的预案，并将可能发生的费用计入投标报价，所发生的费用全部由投标人负责。在合同实施期间，无论后期发生任何情况，中标价格均不得改变，以此价格进行最终结算。

3.3投标报价保留小数点后两位。

4.防治范围

建平县2026年草原有害生物防治项目实施区域分布在全县14个乡镇。

建平县2026年虫害防治地块

	序号
	乡镇
	村
	地名
	面积（亩）

	1
	白山乡
	水泉村
	白山乡水泉村兰旗窝铺西山
	530

	2
	北二十家子镇
	下城子村
	北二十家子镇下城子村上朝阳沟北山
	400

	
	
	镇南村
	北二十家子镇镇南村炮手营子西山
	5500

	
	
	朝阳山村
	二十家子朝阳山村郭杖子西山
	5180

	
	
	陈家店村
	二十家子陈家店村大山
	950

	3
	哈拉道口镇
	上新井村
	哈拉道口上新井村新富东山
	10600

	
	
	上新井村
	哈拉道口上新井村新富西山
	7650

	
	
	嘎查村
	哈拉道口嘎查村南山
	4750

	
	
	四家村
	哈拉道口四家村南山
	3200

	
	
	哈拉道口村
	哈拉道口镇哈拉道口村小井北山
	2100

	4
	喀喇沁镇
	华杖子村
	喀喇沁镇华杖子村大西沟
	1750

	
	
	华杖子村
	喀喇沁镇华杖子村大西沟
	4600

	
	
	大营子村
	喀喇沁镇大营子村雁翅沟
	5970

	5
	奎德素镇
	红山村
	奎德素镇红山村嘎达沟
	3700

	
	
	红山村
	奎德素镇红山村大三家后山
	1950

	6
	老官地镇
	马架子村
	老官地镇马架子村小建昌营子
	950

	
	
	黄杖子村
	老官地镇黄杖子村马架子沟
	3550

	
	
	黄杖子村
	老官地镇黄杖子村柳条沟
	6900

	
	
	马架子村
	老官地镇马架子村西山
	8150

	
	
	马架子村
	老官地镇马架子村东沟
	6700

	
	
	上地村
	老官地镇上地村放包山
	2600

	7
	罗福沟乡
	下窝铺村
	罗福沟乡下窝铺村来台沟
	2540

	
	
	罗福沟村
	罗福沟乡罗福沟村七道湾子
	1130

	
	
	于家杖子村
	罗福沟乡于家杖子村水泉
	630

	
	
	三道窝铺村
	罗福沟乡三道窝铺村后山
	2600

	8
	马场镇
	前道村
	马场镇前道村勿台沟
	6700

	
	
	龙头营子村
	马场镇龙头营子村小康佳窝铺北山
	3150

	
	
	插花村
	马场镇插花村万营子后山
	5700

	
	
	兴隆村
	马场镇兴隆村后山
	1700

	9
	青松岭镇
	迟家杖子村
	青松岭镇迟家杖子村西北山北沟
	2050

	
	
	丰山村
	青松岭镇丰山村周胡子沟
	4450

	10
	热水国营畜牧农场
	西岗分场
	热水国营畜牧农场西岗分场三道沟
	1700

	
	
	五十家子分场
	热水国营畜牧农场五十家子分场石匠沟
	2080

	
	
	五十家子分场
	热水国营畜牧农场五十家子分场嘎岔沟
	5680

	11
	沙海镇
	四龙沟村
	沙海镇四龙沟村南房身
	2300

	12
	烧锅营子乡
	毕杖子村
	烧锅营子乡毕杖子村窑上
	12500

	
	
	车杖子村
	烧锅营子乡车杖子村梨树沟
	6900

	13
	三家蒙古族乡
	五十家子村
	三家蒙古族乡五十家子村东山
	4850

	
	
	西胡素台
	三家蒙古族乡西胡素台村下甜水沟后山
	4450

	14
	朱碌科镇
	七台营子村
	朱碌科镇七台营子村下山咀
	1260

	
	
	大庙村
	朱碌科镇大庙村马丈子
	1950

	合计
	162000


建平县2026年鼠害防治地块
	序号
	乡镇
	村
	地名
	面积（亩）

	1
	北二十家子镇
	陈家店村
	北二十家子镇陈家店村大山


	950

	
	
	下城子村
	北二十家子镇下城子村上朝阳沟北山


	400

	
	
	镇南村
	北二十家子镇镇南村炮手营子西山
	1400

	2
	马场镇
	梁家村
	马场镇梁家村小骆驼沟前山、半拉山
	3250

	
	
	插花村
	马场镇插花村羊角沟东山
	1800

	
	
	兴隆村
	马场镇兴隆村后山
	2000

	
	
	龙头营子村
	小康佳窝铺北山
	2500

	3
	奎德素镇
	红山村
	奎德素镇红山村大三家后山
	1200

	合计
	13500


★5.技术要求（服务要求）

草原鼠害防治采用生物药剂人工精准投饵法，按小班地块逐片、逐洞投放，杜绝漏投、重投。

草原虫害防治采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。

6.其他技术要求

6.1虫害防治
（1）防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗），兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。

（2）防治时间

全年开展 1 次集中统防统治，重发区可根据监测结果增加 1 次补防。

（3）防治措施
药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；

作业要求：配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；

作业流程：虫情确认→药剂调配→分区喷雾→效果核查→废弃物清理。

（4）防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。

（5）防治原则与要求

精准施策：抓住 3 龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；

生态保护：饮用水源地、自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；

质量标准：防治效果≥85%，作业完成率 100%；

安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。

6.2鼠害防治

（1）防治对象：核心防治达乌尔黄鼠，兼顾其他草原害鼠。

（2）防治时间

全年开展 1次集中防治，防治后15日内开展效果核查，未达标地块立即补防1次。

（3）防治措施

药剂选用：雷公藤甲素、D 型肉毒梭菌毒素等生物制剂；

用量标准：每亩投放药饵 150 克；散布投饵≤2g/㎡，线状投饵≤1.5g/m，洞口投饵≤10g/洞口；

作业流程：药剂领取-人员培训-现场投饵-设立警示标识-剩余药剂回收-死鼠无害化处理-现场清理。
（4）防治物资：生物杀鼠药剂、防护手套、口罩、警示标牌、药剂储存箱、死鼠收集袋、消杀工具等。
（5）防治原则与要求

绿色防控：优先使用生物药剂，保护非靶标生物与生态环境；

安全作业：作业人员穿戴防护用具，远离水源、畜禽圈舍，设立禁牧警示；

质量管控：防治效果≥90%，未达标立即返工补防；

环保处置：死鼠、药渣、包装物集中焚烧或深埋，严禁随意丢弃。
7.防治作业质量检查

鼠害防治质量：核查药剂投放方式、用量是否符合规程，投饵覆盖率达标；现场检测有效鼠洞密度，确认防治效果≥90%。

虫害防治质量：核查防治作业是否在 3 龄蝗蝻盛期关键窗口期完成，药剂喷洒均匀无死角；现场核查虫口减退率，确认防治效果≥85%。

安全与环保质量：核查警示标识设置、人畜防护措施、药剂废弃物处置等是否落实到位，无安全事故、无生态污染。

整改落实情况：对初验不合格地块，核查补防作业是否完成、整改后是否达标。
8.标准及依据（包括但不限于以下内容）

1.《草原鼠害安全防治技术规程》(NY/T1905-2010)；

2.《草原主要蝗虫防治技术规范》(DB21/T2482一2015)；

3.其他相关草原有害生物防治技术规程。

9.安全生产

9.1劳动安全措施

人员培训：作业前开展全员安全培训，考核合格后方可上岗，明确药剂使用、防护装备穿戴、应急处置流程；

防护装备：作业人员必须佩戴口罩、防护手套、防护服，严禁徒手接触药剂，作业后彻底清洗消毒；

作业规范：药剂配比、投放、喷洒严格按规程操作，专人负责药剂管理，严禁擅自更改用量；

区域管控：防治作业区设立警示标识、禁牧公告，划定作业警戒区，禁止无关人员、畜禽进入；

应急处置：配备急救药品、器材，制定人畜中毒、意外伤害应急预案，发生事故立即启动处置并上报。

9.2防火

火源管控：作业现场严禁吸烟、明火、焚烧垃圾，严禁携带火种进入草原作业区；

防火宣传：作业前开展防火安全教育，向施工人员、周边群众普及草原防火知识；

巡查值守：配备防火巡查人员，作业期间全程巡查，及时排查火灾隐患；

应急准备：作业现场配备灭火器、防火拖把、铁铲等防火器材，熟悉火灾报警与扑救流程；

作业时段：避开干旱、大风等高火险时段开展作业，高火险期暂停野外施工作业。

9.3生物多样性保护

药剂选用：优先使用雷公藤甲素、绿僵菌、苦参碱等生物制剂，严禁使用高毒、高残留化学药剂，减少对天敌生物的杀伤；

作业管控：避开鸟类、兽类、昆虫繁殖期开展防治作业，保留天敌生物栖息区域，不破坏草原原生植被；

敏感区保护：自然保护地、野生动物栖息地、水源涵养区等敏感区域，采用物理防治、人工防控替代药剂防治；

非靶标保护：药剂投放、喷洒精准靶向，避免药液污染蜜源植物、牧草，保护蜜蜂、牲畜等非靶标生物安全；

生态修复：作业后对扰动地块及时清理，促进草原植被自然恢复，维护草原生态群落结构稳定。

加强对作业人员的生态保护宣传教育，严禁捕杀野生动物、破坏野生植物。作业人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，不得追赶、惊吓、捕杀野生动物。

9.4环境保护

（1）大气环境保护

防治作业采用低速喷洒方式，减少药剂雾滴飘散造成大气污染；

严禁在大风、扬尘天气开展喷洒作业，作业现场禁止焚烧废弃物、垃圾；

优先使用环保型作业设备，减少机械尾气排放，降低大气环境影响。

（2）水环境保护

水源地保护：在饮用水源地、水库、河流等区域，严禁使用化学药剂，采用人工剪网幕、诱虫灯、释放天敌等物理或生物防治措施。

药剂管理：药剂存放场所须远离水源，做好防渗漏处理。剩余药液和清洗废液按规定处理，严禁排入水体。

（3）土壤环境保护：严格控制药剂用量，避免过量施用造成土壤残留污染，保持土壤理化性质稳定；死鼠、废弃药饵、药剂包装物集中焚烧或深埋（深埋深度≥1 米），严禁随意丢弃污染土壤；作业机械避免碾压、破坏草原土层，减少土壤扰动，防止水土流失。

（4）噪声控制：选用低噪声作业设备，合理安排作业时间，避开居民休息时段施工，减少噪声扰民；机械作业时平稳操作，减少设备轰鸣、鸣笛，降低噪声对周边居民、野生动物的影响。

10.其他要求

供应商应根据项目特点、结合项目实际编制技术方案，包括但不限于项目总体概述、服务方案与技术措施、质量保证措施、项目进度计划安排、资源配备计划、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、项目风险预测与防范及应急预案、服务承诺等方面。

103.1项目总体概述：对本项目总体认识、总体组织等进行本项目总体概述的编制。

10.2服务方案与技术措施：对本项目服务组织方案、技术措施及服务现场规划等进行作业施工技术方案的编制。

10.3质量保证措施：结合工程特点，对本项目实施过程中可能出现的质量问题等做出详细的质量保证措施。

10.4项目进度计划安排：对本项目做出详细的项目进度计划及保证措施，保证按时完成本项目。

10.5资源配备计划：根据本项目特点，结合项目实际，合理配备相应的主要机械设备、劳动力、作业施工机具等服务时所需资源。

10.6安全管理体系与措施：编制安全管理的相关体系与措施，确保施工过程中不出现安全事故等。

10.7环境保护管理体系与措施：编制环境保护管理的相关体系与措施，确保施工过程中对于环境保护的要求符合施工环境的相关规定等。

10.8项目风险预测与防范及应急预案：对项目风险因素做出详细分析及评估，有针对性的预防措施和应急预案，提供合理化建议。
10.9服务承诺：对项目工作做出具体承诺。

11.包装及运输要求

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目涉及商品包装和快递包装的，包装要求依据财政部《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件。

中标人提供的生物防治药剂均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保生物防治药剂安全无损运抵指定地点。如因包装问题导致货物毁损或者品质下降，由此造成采购人的费用和损失均由中标人承担。包装费由中标人承担，包装物不回收。

药品运输、贮存执行GB 12475的规定。不应在公共交通工具上携带未经严格包装的零散杀鼠剂及其药饵。药品的存放应有专用场所，并与食品、饮用水及水源隔离。

12.其他说明

投标人在详细阅读国家规范的同时，可自行进行现场踏勘，充分考虑各种投标风险，包括服务时间的延误等。投标人应充分考虑到作业服务过程采取安全保护措施及环保措施和文明作业服务承诺。若投标人中标（成交）后，所采取的措施不能满足安全和环境保护的需要，发包人有权指令其进一步采取补救或纠正措施，承包人应承担由于其措施不当所造成的一切后果及费用。

供应商在实施作业时需提供：

1）药品三证(农药登记证、农药生产许可证或生产批准文件、农药标准号)复印件加盖生产厂家公章及生产厂家对本项目的供货协议并加盖生产厂家公章，以上药剂在正式使用前需经采购人确认后方可投入使用；

2）拟投入本项目的无人机须具备无人航空喷雾机产品合格证，作业人员需经过农用无人驾驶航空器系统生产者培训和考核并取得操作证书（若租赁的需同时提供租赁合同）。
提供不全、弄虚作假的或使用的药剂不满足需求的按虚假材料谋取成交处理，未按要求提供或提供不全按无效标处理。
以上未尽事宜按采购人要求及有关规范、规定执行。

	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—白山乡    第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	530 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—北二十家子镇  第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	12030 
	6.81 
	81924.30 

	2 
	05B002
	鼠害防治
	1.项目内容：含投饵、死鼠清理、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀鼠药剂、防护手套、  口罩、警示标牌、药剂储存箱、死鼠收集袋、消杀工具等。
3.防治方法：采用生物药剂人工精准投饵法，按小班地块逐片、逐洞投放，杜绝漏投、重投。
4.防治对象：核心防治达乌尔黄鼠，兼顾其他草原害鼠。
5.防治措施：  1）药剂选用：雷公藤甲素、D型肉毒梭菌毒素等生物制剂；2）用量标准：每亩投放药饵15
0克；散布投饵≤2g/m2，线状投饵≤1.5g/m，洞口投饵≤10g洞口；3）作业流程：药剂领取-人员培训-
现场投饵-设立警示标识-剩余药剂回收-死鼠无害化处理-现场清理。
6.防治原则与要求：  1）绿色防控：优先使用生物药剂，保护非靶标生物与生态环境；2）安全作业：作
业人员穿戴防护用具，远离水源、畜禽圈舍，设立禁牧警示；3）质量管控：  防治效果≥90%，未达标立
即返工补防；4）环保处置：死鼠、药渣、包装物集中焚烧或深埋，严禁随意丢弃。
	亩
	2750 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—哈拉道口镇  第  1 页  共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	28300 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—喀喇沁镇   第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	12320 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	

	合      计
	


	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—奎德素镇   第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	5650 
	6.81 
	38476.50 

	2 
	05B002
	鼠害防治
	1.项目内容：含投饵、死鼠清理、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀鼠药剂、防护手套、  口罩、警示标牌、药剂储存箱、死鼠收集袋、消杀工具等。
3.防治方法：采用生物药剂人工精准投饵法，按小班地块逐片、逐洞投放，杜绝漏投、重投。
4.防治对象：核心防治达乌尔黄鼠，兼顾其他草原害鼠。
5.防治措施：  1）药剂选用：雷公藤甲素、D型肉毒梭菌毒素等生物制剂；2）用量标准：每亩投放药饵15
0克；散布投饵≤2g/m2，线状投饵≤1.5g/m，洞口投饵≤10g洞口；3）作业流程：药剂领取-人员培训-
现场投饵-设立警示标识-剩余药剂回收-死鼠无害化处理-现场清理。
6.防治原则与要求：  1）绿色防控：优先使用生物药剂，保护非靶标生物与生态环境；2）安全作业：作
业人员穿戴防护用具，远离水源、畜禽圈舍，设立禁牧警示；3）质量管控：  防治效果≥90%，未达标立
即返工补防；4）环保处置：死鼠、药渣、包装物集中焚烧或深埋，严禁随意丢弃。
	亩
	1200 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—老官地镇  第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	28850 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—罗福沟乡   第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	6900 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—马场镇                                                                                                                                                  第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	17250 
	
	

	2 
	05B002
	鼠害防治
	1.项目内容：含投饵、死鼠清理、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀鼠药剂、防护手套、  口罩、警示标牌、药剂储存箱、死鼠收集袋、消杀工具等。
3.防治方法：采用生物药剂人工精准投饵法，按小班地块逐片、逐洞投放，杜绝漏投、重投。
4.防治对象：核心防治达乌尔黄鼠，兼顾其他草原害鼠。
5.防治措施：  1）药剂选用：雷公藤甲素、D型肉毒梭菌毒素等生物制剂；2）用量标准：每亩投放药饵15
0克；散布投饵≤2g/m2，线状投饵≤1.5g/m，洞口投饵≤10g洞口；3）作业流程：药剂领取-人员培训-
现场投饵-设立警示标识-剩余药剂回收-死鼠无害化处理-现场清理。
6.防治原则与要求：  1）绿色防控：优先使用生物药剂，保护非靶标生物与生态环境；2）安全作业：作
业人员穿戴防护用具，远离水源、畜禽圈舍，设立禁牧警示；3）质量管控：  防治效果≥90%，未达标立
即返工补防；4）环保处置：死鼠、药渣、包装物集中焚烧或深埋，严禁随意丢弃。
	亩
	9550 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—青松岭镇  第  1 页  共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	6500 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—热水国营畜牧农场  

第  1 页  共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	9460 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—沙海镇  第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	2300 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—烧锅营子乡  第  1 页  共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	19400 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—三家蒙古族乡 第  1 页  共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	9300 
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	表E.2 . 1  分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：辽宁省建平县2026 年中央财政林草有害生物防治项目—朱碌科镇   第  1 页   共  1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1 
	05B001
	虫害防治
	1.项目内容：含配药、喷雾、效果核查，药品及服务费。
2.防治物资：生物杀虫剂、喷雾器、防护装备、警示标识、药剂配比工具、废液收集桶等。
3.防治方法：采用生物药剂喷雾防治，人工喷雾与小型机械喷雾结合，集中连片、统一作业。
4.防治对象：核心防治蝗虫类（本地土蝗、笨蝗、亚洲小车蝗）  ，兼治蚜虫、黏虫等杂食性害虫。
5.防治措施：  1）药剂选用：苦参碱、绿僵菌、球孢白僵菌、蝗虫微孢子等生物制剂；2）作业要求：按
技术规程配比药剂，均匀喷洒，确保药液覆盖牧草植株；3）作业流程：虫情确认-药剂调配-分区喷雾-
效果检查-废弃物清理。
6.防治原则与要求：  1）精准施策：抓住3龄蝗蝻关键期防治，提升防控效率；2）生态保护：饮用水源地
、  自然保护地优先采用物理防治，严禁高毒药剂；3）质量标准：  防治效果≥85%，作业完成率100%；4）
安全规范：作业人员持证上岗，做好防护，避免药剂污染水体、土壤。
	亩
	3210 
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第四章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容
    谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）： 

1.技术要求

……

2.服务要求

……

3.合同草案条款

……

……

注：采购人不同意采购文件在谈判过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

第五章 评审办法

本项目将按照采购文件第一章供应商须知中“六 谈判及评审”“七 确定成交”及本章的规定评审。

一、评审方法

最低评标价法。

二、评审原则及程序

（一）评审原则

谈判小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评审程序

1.资格审查

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章附件1。

2.符合性审查

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3.样品及演示

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。（样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行）

4.谈判

详见供应商须知26条。

5.最后报价

详见供应商须知27条。

6.比较及评价

6.1谈判小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

6.2在谈判期间，对响应文件的澄清按供应商须知25条内容执行。

6.3出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

（1）最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值 50 %的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值× 50 %；
（2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价 50 %的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价× 50 %；
（3）最后报价低于采购项目最高限价 45 %的，即最后报价<采购项目最高限价× 45 %；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商最后报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价响应审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价审查后，属于本章6.3中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

7.需落实的政府采购政策性规定：

7.1对中小微企业的相关规定

7.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。最后报价扣除比例如下：

（1）非联合体

对小型或微型企业的最后报价给予  10  （10%—20%）的扣除。
（2）联合体

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的最后报价给予  4  （4%—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）项规定享受扶持政策。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

7.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其最后报价按本章7.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在响应文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其最后报价按本章7.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2对节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）采购人采购的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

评审时，清单中所报产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品最后报价的       %。

（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

7.4对列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

对列入《创新产品和服务目录》内的响应产品、服务给予其最后报价  6   （6%—8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.5对本国产品的相关规定（适用于服务项目中涉及的货物）

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的最后报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的最后总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商提供的货物为本国产品的，响应时提供采购文件规定的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声

明函》。

谈判小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》的完整性、准确性进行审查。评审中发现《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合采购文件规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

出具符合要求的声明函或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

未提供符合要求的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，一律视为非本国产品。

7.6当涉及政府采购政策叠加适用，统一在最后报价的基础上进行价格扣除。

8.响应无效

详见供应商须知28条。

★9.推荐成标候选供应商的原则

详见第一章供应商须知第31条，具体的处理办法如下：

扣除后的最后报价相同时，按最后报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由谈判小组投票处理。

★10.评审报告

10.1谈判小组应当根据综合评分情况，编写评审报告。评审报告应当包括以下内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取谈判文件的供应商名单和谈判小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

10.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
10.3如谈判小组启动异常低价审查程序，则异常低价审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组
三、确定成交供应商

谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托谈判小组按照第一章 供应商须知表34条中规定的方式确定成交供应商。

附件1

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）（法定代表人参加谈判的须提供，授权委托人参加谈判的无须提供）
	1.按给定格式填写

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（法定代表人参加谈判的无须提供，授权委托人参加谈判的须提供）
	1.按给定格式填写

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	谈判会议前六个月内任一个月的依法缴纳税收的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	6
	谈判会议前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料复印件
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	9
	供应商关联单位说明
	1.按给定格式及填表要求填写

2.无供应商须知28.2（2）所述情形
3.无供应商须知1.5所述情形
	
	
	

	10
	其他资格证明文件（如适用，按供应商须知表1.3.4要求描述）
	1.按要求提供

2.合法有效

3.无供应商须知28.2（4）所述情形
	
	
	

	11
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照采购文件规定的审查期间内进行查询）
	无供应商须知

22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日期：

附件2 

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	响应函
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	2
	递交谈判保证金证明
	1.按要求提供

2.合法有效

3.无供应商须知28.2（1）所述情形
	
	
	

	3
	报价一览表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	4
	服务价格明细表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	5
	服务需求响应表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	6
	商务条款偏离表
	1.按给定格式填写

2.响应采购文件实质性要求

3.无供应商须知28.2（2）所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料（如适用）
	1.按要求提供

2.合法有效

3.响应采购文件实质性要求
	
	
	

	8
	响应报价
	1.响应采购文件实质性要求

2.无供应商须知28.2（3）条所述情形

3.无供应商须知28.2（7）所述情形
	
	
	

	9
	其他
	1.响应招标文件实质性要求

2.无采购文件中所述的其他响应无效情形
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1.每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2.审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日期：

第六章 政府采购合同条款及格式

（以下内容仅供参考，采购文件中应提供拟签订的合同文本）

政府采购合同条款

术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照采购文件、响应文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同响应文件中报价一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“采购文件”指采购人或采购代理机构发布的采购文件。

1.13“响应文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的响应文件。

2.技术规范与服务内容

2.1所响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 所响应服务的服务内容应与采购文件规定服务内容及响应文件中的项目要求及服务需求响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于本国产品比例的声明函》（采购项目或者采购包中含有多种产品的）进行响应的供方，应保证提供的货物符合声明函及证明文件中的内容。
6.3供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.4需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.5对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照采购文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方响应文件承诺的售后服务及质量保证优于采购文件要求的，以响应文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以采购文件中的规定为准，如果响应文件中的承诺优于采购文件规定，则以响应文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按采购文件、响应文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同采购文件、响应文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按响应文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按采购文件、响应文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

9.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其他部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其他任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
14.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定，并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。 

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1采购文件；

17.2采购文件的更正公告、变更公告；

17.3成交供应商提交的响应文件；        

17.4政府采购合同条款；

17.5成交通知书；

17.6政府采购合同的其他附件。  

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

    （需方名称）             （以下简称需方）和   （供方名称）     （以下简称供方）根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

　　一、政府采购合同文件

    本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号           ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的响应文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其他附件。

　　二、政府采购合同范围和条件

    本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

　　三、政府采购合同标的

    本政府采购合同的标的为采购文件中所列相关服务。

　　四、政府采购合同金额

    根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

　  五、付款方式及条件

　　六、服务时间和服务地点   

    1.服务时间：        

    2.服务地点：        

　　七、验收要求

    供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。
    八、违约责任

    1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

    2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

    3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

    九、争议解决

    双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

    十、合同生效

    本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）：                      供方（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字）：    法定代表人或授权代表人（签字）：

地址：                              地址：                          

联系人：                            联系人：                        
电话：                              电话：                          

传真：                              传真：                          

邮编：                              邮编：                          

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日

