江西云碧峰国家森林公园白蚁及其他有害生物

防治方案

一、概况

云碧峰国家森林公园位于江西省上饶市信州区东郊，地处信江南岸，融山、林、江、寺为一体，面积872.5公顷。是上饶市市区最大的一块森林绿地，林木以亚热带天然次生林和人工林为主，森林覆盖率65%，植被种类有乔木、灌木、藤本及草本植物共307种，具有城市公园和森林公园双重功能。

二、危害现状

此前，云碧峰国家森林公园于2021年6月至2024年6月实施为期三年的白蚁及其他病虫害专项防治，虫害危害得到有效控制。受虫害自身繁衍周期、林间环境等因素影响，经实地调查和日常管护反馈，防治区域白蚁及其他森林害虫出现复苏蔓延迹象。2025年底至2026年开展常态化系统防治，为持续压减虫口密度、防止虫害反弹扩散，拟于2026年底至2027年接续实施新一轮常态化系统防治。

经调查和品级认定，该区域基本包含所有白蚁种类，及部分食叶类害虫与蛀干类害虫，并有少量外来物种入侵。

云碧峰核心景观区、荔枝山核心景观区中大概包含6类：土栖白蚁、台湾乳白蚁、散白蚁、食叶类害虫、蛀干类害虫、外来物种侵害（松材线虫、加拿大一枝黄花、红火蚁等）。其中土栖白蚁（黑翅土白蚁、黄翅大白蚁）危害比较严重，危害面积最大，散白蚁（黄胸散白蚁、黑胸散白蚁）次之，台湾乳白蚁危害最少，食叶类害虫与蛀干类害虫呈零星散状分布，虫口密度较小，总体上危害一般，松材线虫病、红火蚁等呈零星小量分布，加拿大一枝黄花呈多点连片蔓延趋势。

三、防治范围及防治时间

防治范围：此次防治工作防治范围为森林公园核心景区管理办公楼至云碧阁及办公楼至辰钟楼，面积大约300亩（200000㎡）。

防治时间：2026年12月1日至2027年12月30日。

四、防治方法

1. 总体安排：对于白蚁危害严重区域，协调采用诱杀、监控、灭治等多种方法，整个景区全面治理；对于白蚁危害程度一般区域，采用监控、诱杀相结合的方法；对交界区域的树木，采用监控、诱杀、药剂隔离等区域控制措施，形成白蚁控制带，防止白蚁通过“飞、爬、带”等形式扩散蔓延至园内危害。对于危害程度较轻的区域，采用检查、灭治相结合的方法。

针对古树名木，受虫害较严重的树木，采用定点治理方法；对于不同的白蚁品种，采用灭治与控制相结合的策略，对建筑物内的台湾乳白蚁和散白蚁进行彻底根治；黑翅土白蚁和黄翅大白蚁以控制其种群密度和群体数量，确保其不危害树木和主要绿地；近扭白蚁对树木和建筑危害不大，可以通过监控和景区自身的养护予以处理。

2. 景区具体灭治方法和措施：由于景区内白蚁各危害源的环境、地势、空间位置的差异，及品种的不同，将采用以西部景区为中心，从东到西，从北到南，逐渐推进，全面展开的方案。主要技术措施如下：

（1）精准微创挖巢：在森林公园林地和绿化带通过物理锤探进行探挖巢，取出主巢灭杀。家白蚁科杀灭时间节点在3-6月或8-10月份，土白蚁科杀灭时间为5-11月。

（2）白蚁监测控制：在防治区域内散白蚁和乳白蚁危害区域，根据已掌握的白蚁分布和密度情况，根据治理区域内树木的实际情况，以树木、绿化稠密区为中心，向四周由密至稀，间距不等地有针对性设计白蚁监测装置位置。树木绿化密和白蚁危害严重处以每5㎡设置一套监控装置，其余空间以20㎡—30㎡内设置安装一套监控装置的原则布控。在实际施工中，遇到因地形或环境等原因不能按图设置的，可在现场技术人员的指导下进行调整。

安装：重点区域为办公楼、公园小木屋、姐妹亭、云碧阁、辰钟楼等一些建筑物和危害树木周围，以及园区内重点区域等交界处。埋设的装置定期进行检查，对发现白蚁且符合施药条件的装置进行喷粉灭杀，并做好相应的后续维护工作和档案记录工作，定期检查确认防治效果；检查过程中发现破损的或饵木霉变的装置及时进行更换处理。

（3）饵剂诱杀：在白蚁活动时期，有白蚁危害迹象的树木地面树基四周，投放3-5包的新型白蚁诱杀包，用草泥覆盖，或在危害草坪处浅挖放入诱杀包，用草泥轻轻覆盖。注意天气需几天晴朗，诱杀包周期一般1到2周，要及时检查诱杀包取食情况，做好及时补投，确保防效。

（4）药剂喷洒：对防治区域内的草坪、绿化带树木、栈道两侧树木、林地直径2厘米以上的树木、林地草坪前进进行喷洒药剂防治和灭治。防治阶段为2027年1-12月，根据不同虫害发生时间和发生情况，及时采取有针对性的防治方法和防治药液，治早、治小。主要针对危害树木和草坪的土栖白蚁、散白蚁，以及其他森林害虫，喷洒处理时需远离水源，选择晴朗天气施工。对水源附近危害区域选用其他方式防治，确保不污染环境。

（5）灯光诱杀：由于治理区地处山势，周围有大量蚁源和森林害虫存在。每年会有大量种类有翅成虫（蚁）飞入治理区域进行繁殖，为有效阻止外界虫害（蚁）的飞入，在项目的重点区域安装太阳能智能黑光灯，进行诱集触杀。同时，特别是对森林害虫按照治早治小原则，在害虫繁殖分飞期间，在山腰或山顶处支架太阳能智能黑光灯，利用昆虫的趋光性诱集触杀。

（6）冬季树木刷白：在冬季用电动喷雾器，配备专用喷头，对公园入口至上山游步道两侧10米内可见的直径5厘米以上树木树干等进行刷白处理。选用专用涂白剂，主要由水和生石灰混合而成，有助于帮助杀灭害虫，预防寄生虫，也能避免冬季树干的黑色吸取大量热量导致树干冷热交替引起树皮皲裂。

（7）其他外来入侵物种：一旦发现松材线虫、加拿大一枝黄花、红火蚁等外来入侵物种，零星、小面积的及时拔除除治，发现大面积的第一时间上报林业有害生物防治部门，在其业务指导下开展除治工作。

五、质量标准及防治效果验收标准

在工程施工全过程中，严格执行国家、行业的有关施工质量规范，以项目施工为核心，对影响工程质量的各要素进行严格控制，确保工程质量和进度。

按质量管理要求做好施工记录，落实专人执勤，加强日常巡查检查，查漏补缺，发现蚁情及其他病虫害，及时防治，治早治小；服从甲方管理、检查、考核，确保通过2026年12月至2027年12月一年的治理期，达到“基本控制蚁害和其他林业有害生物”防治目标，防治工程达到合格，同时确保绿色环保无公害。

检查绿化树木，基本控制白蚁上树危害，没有新的上树危害；检查地表，基本控制白蚁危害，没有新的泥被泥线；基本控制其他林业有害生物危害。

六、防治经费概算

	序号
	防治内容
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	精准微创挖巢
	巢
	50
	500
	25000
	

	2
	白蚁监测控制
	套
	700
	35
	24500
	

	3
	装置饵芯
	套
	700
	20
	14000
	

	4
	饵剂诱杀
	包
	2000
	4
	8000
	

	5
	药剂喷洒
	千克
	600
	60
	36000
	

	6
	灯光诱杀
	盏
	10
	800
	8000
	

	7
	冬季树木刷白
	项
	2
	18000
	36000
	

	8
	外来物种除治(加拿大一枝黄花、松材线虫、红火蚁等）
	项
	1
	33500
	33500
	

	
	合计
	185000
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